北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目

比 选 文 件

比选人：北京安徽大厦有限公司

2024年8月

使用说明

一、比选人对比选文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交控集团有限公司网站进行信息发布，比选人不再以其他方式通知，参选人应及时获取并回复，比选人不承担参选人未及时关注上述信息引发的任何责任。

二、参选人向比选人提出的澄清或疑问应通过比选人的通讯联系方式书面提交。

三、比选文件中要求参选人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

四、比选文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。

五、为节约成本，参选文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

六、自报名参选之日起，参选人应保证其提供的联系方式（电话、传真、邮箱）一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由参选人负责。

七、比选人对比选文件内容有最终解释权。

目录

第一章 比选公告

第二章 参选人须知附表

第三章 评审办法

第四章 合同主要条款

第五章 报价清单

第六章 参选文件格式

# 第一章   比选公告

1.比选项目

1.1名称：北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目

1.2比选人：北京安徽大厦有限公司

2.项目概况与比选范围

2.1 比选类别：工程类

2.2 项目概况：北京市朝阳区惠新西街1号北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目，详见比选文件和报价清单。

2.3 服务地点：北京市朝阳区惠新西街1号北京安徽大厦

2.4 比选范围：

北京市朝阳区惠新西街1号北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目，具体详见比选文件及采购清单。

2.5 资金来源：自筹。

2.6 服务期：90天。

2.7 其他：【/】

3．参选人资格要求：

3.1参选人

3.1.1须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的《营业执照》以及有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》；

3.2 本项目不接受联合体参选；

3.3 参选人按比选文件要求提供无行贿犯罪承诺；

3.4 近三年具有1个类似业绩；

3.5单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加项目比选，违反规定的，相关参选均无效（以国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准）。

3.6被安徽省交控集团列入黑名单且在期限范围内的参选人，不得参加比选，以http://www.gsdcgroup.com查询为准。

3.7在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）中被列入失信被执行人名单的，不得参加比选。

备注：

①近三年指2021年1月01日至今；

②低压断路器及直流屏改造项目业绩指单项合同金额在15万元及以上的低压断路器及直流屏改造项目业绩；业绩证明材料以合同为准（参选文件中必须提供与原件一致的复印件并加盖参选人公章，否则视为资格审查不通过）；业绩时间以合同签订时间为准；业绩金额以合同签订金额为准。

③关联关系：是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

4．比选文件的获取

凡有意参选者，请点击本页面下方的“下载附件”自行下载比选文件等相关资料，如对比选文件等有疑问的可以将疑问发至邮箱AHDS_CGB@163.com，比选人如对本次比选有澄清答疑将在本网站澄清答疑页面进行发布，请参选人随时关注。

5．参选文件的递交

5.1参选文件递交的截止时间：2024年8月19日14：00止；

5.2参选文件递交的地点：北京安徽大厦财务部15楼采购办公室；

6．发布公告的媒介

本次比选公告及澄清答疑在安徽省高速地产集团有限公司网www.gsdcgroup.com 发布。

7．联系方式

比选人：北京安徽大厦有限公司

地址：北京市朝阳区惠新西街1号

联系人：宋先生

电话：18612713021              邮箱：AHDS_CGB@163.com

第二章参选人须知附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 北京安徽大厦有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目 |
| 3 | 服务地点 | 北京市朝阳区惠新西街1号，北京安徽大厦 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 6 | 工期 | 见比选公告 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 参选人资质条件、能力及信用 | 资质条件：见公告要求。 业绩要求：见公告要求。 信用要求：见公告要求。 |
| 9 | 参选人不得存在的情形 | 见比选公告 |
| 10 | 参选费用承担 | 参选人准备和参加比选活动发生的费用自理。 |
| 11 | 是否接受联合体参选 | 本次比选不接受联合体参选。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，参选人自行踏勘，费用自理。 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 偏差 | 不允许 |
| 15 | 参选有效期 | 自参选人提交参选文件截止之日起计算90天。 比选文件规定的参选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。 |
| 16 | 参选保证金 | 保证金的形式：银行转账。 参选保证金金额：人民币0.55万元。 比选人在与中选人签订合同后5个工作日内，向未中选的参选人和中选人退还参选保证金。 参选人不按本章相关要求提交参选保证金的，其参选将被否决。有下列情形之一的，参选保证金将不予退还并归比选人所有： a中选人未在规定期限内签订合同； b中选人未在规定时间内提供履约担保； c中选人所提供的材料弄虚作假。 备注： 1、保证金的递交到账截止时间为：参选截止时间前。 2、保证金汇出账户名称应与参选单位名称应完全一致。 开户名：北京安徽大厦有限公司 开户银行：中国民生银行北京亚运村支行 账号：0122 0141 4000 0490 |
| 17 | 比选文件组成 | （1）比选公告；（2）参选人须知附表；（3）评审办法；（4）合同主要条款；（5）报价清单；（6）参选文件格式；（7）比选文件规定的其他材料。根据本章相关条款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。 |
| 18 | 参选报价要求 | 具体见第五章参选报价说明。 |
| 19 | 评选价的计算方法 | 各参选单位参选报价中，增值税税率不一致时，按不含税价进行评选。 |
| 20 | 参选文件组成 | 1、技术文件：（1）参选函（2）法定代表人身份证明及授权委托书（3）承诺函（4）资格证明材料（5）产品质量承诺书和应急服务方案（5）参选文件认为需要说明的其他资料 2、商务文件：（1）参选函 （2）报价清单（3）参选文件认为需要说明的其他资料 |
| 21 | 参选文件份数 | 正本： 1份 副本： 1份 电子文档（U盘）：1份（含参选文件所有内容） |
| 22 | 参选文件编写要求 | （1）参选文件应当对比选文件有关工期、参选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。（2）参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）参选文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 23 | 参选文件装订要求 | 1、参选文件技术文件与商务文件应分别装订、分别密封，并清楚地注明“技术文件”“商务文件”。参选文件正本与副本可以包装在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖参选人单位公章； 2、参选文件电子版放入参选文件密封袋； 3、如果参选文件没有按规定装订、分装、加写标记和密封，比选人不承担提前开封的责任，没有按规定装订、分装、加写标记和密封参选文件拒绝接受。 |
| 24 | 封套上写明 | 北京安徽大厦餐饮部低压断路器及直流屏改造采购项目参选文件。在【2024】年【8】月【19】日【14】时【00】分前不得开启。 |
| 25 | 是否退还参选文件 | 否 |
| 26 | 参选文件递交 | 见比选公告 |
| 27 | 是否进行评审结果 公示 | 是，评审结果公示将在网站(http://www.gsdcgroup.com)公示，公示期为2日。 |
| 28 | 是否提交履约担保 | 否 |
| 29 | 有效参选不足3个的情况 | 1.如通过初步评审的有效参选人不足3家，评审委员会应当对有效参选是否仍具有竞争性进行评审。仅剩一家，项目流选，剩余2家时，评审委员会一致认为有效参选仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，评审委员会对有效参选是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部参选； 2.二次比选递交参选文件的参选人仍不足3家的或通过初步评审后仅剩2家的可现场直接转为竞争性谈判进行采购。 |
| 30 | 合同协议书签订 | 中选人于中选通知书发出之日起15个日历天内按照比选文件与比选人订立书面合同。 中选人逾期未签订的，或者中选后要求提高价格、增设权利或者降低、免除合同义务等改变合同实质性条款的，视为放弃中选。比选人有权选择排名第二的中选人签约，或重新比选，由此造成的损失，全部由放弃中选人承担。 |
| 31 | 控制价 | 26.82万（含税价），总价不得超过控制价 |
| 32 | 比选人需补充的其他内容 | 各参选人须根据比选人提供的报价清单进行报价。比选人不接受同一家公司两种方案的报价。 |

# 第三章  评审办法

- 评审办法

1.1本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足评审程序中2.1款规定要求的参选文件，按其报价由低到高的顺序推荐2名中选候选人。

2.评审程序

2.1参选文件评审：评审标准见附表

附表1

| 条款号 | 项目内容 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务 初步评审标准 | 参选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  | 参选文件格式 | 符合比选文件的要求 |
|  | 服务人员到岗时间 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 授权代理人 | 提供法定代表人授权委托书原件 |
|  | 联合体 | 不接受联合体参选 |
|  | 参选有效期 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 营业执照 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 参选人业绩 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 无行贿犯罪承诺 | 参选人按比选文件要求提供无行贿犯罪承诺 |
|  | 报价清单 | 只能有一个有效报价。 |
|  | 参选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  | 参选文件格式 | 符合比选文件的要求 |
|  | 其他 | 1.单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加项目比选，违反规定的，相关参选均无效（以国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准）； 2.被安徽省交控集团列入黑名单且在期限范围内的参选人，不得参加比选； 3.在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）中被列入失信被执行人名单的，不得参加比选； 4.法律法规及比选文件的其他要求。 |

2.2推荐中选候选人：

评审小组对通过技术商务评审的参选人的报价按由低到高推荐2名中选候选人。报价相同时，以递交参选文件顺序靠前的优先

3、评审结果

评审完成后，评审小组向比选人提交书面评审报告。

第四章 合同主要条款

# 北京安徽大厦【低压断路器及直流屏改造项目】合同

甲方：北京安徽大厦有限公司

地址：北京市朝阳区惠新西街1号

联系人：宋先生

电话：18612713021

# 乙方：

# 地址:

# 联系人：

# 电话：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

- 工期

本合同工程定于       年     月     日开工；于      年      月     日竣工。合同工期天数为     天。

- 乙方驻地代表。

项目经理姓名：          。联系电话：                 。

- 甲方职责

开工前办理完毕关于部分区域停电的告知，施工所需水、电线路、保证施工期间的需要，并于现场协调、处理施工现场管线的保护及施工扰民问题。

- 乙方职责

遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线的保护。乙方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

- 工程质量检查及验收

5.1  当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自检，并于48小时前通知甲方和工程监理参加，验收合格，甲方和工程责任人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工，工程质量符合规范要求。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。检验不影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。

5.2  工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方10天内组织验收。甲方、乙方办理工程竣工验收手续后，本合同即告终止。乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

5.3安全保证措施

电力工程，工作复杂、危险系数高，所以安全生产成为重中之重，要求严格遵守以下安全操作规程。

（1）在施工中严格遵守国务院《建筑安装工程安全技术规程》和相关电力安装工程安全技术规程等规程的规定。

（2）没有做好安全交底和技术措施，严禁组织施工。

（3）施工人员要认真检查所有机具，关键部位重点检查。经过试运转符合安全施工要求，方可投入施工生产，每天对设备进行一次检测。

（4）电气设备和线路按规定接零、接地，并设置单一开关。遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。施工机械和电气设备不得带病和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运行中修理。

（5）施工机械须持好安全操作牌，操作人员持证上岗。现场职工应佩戴好各色安全帽及职别标志。

（6）施工现场内电线、电缆均要埋设或架空，保持完整有效。

（7）施工现场设专人负责防火。

（8）施工现场的动火作业，必须执行审批制度。下班之前要认真检查现场，切断所有机械设备电源。

（9）如出现施工安全等事故，由乙方付全责。

- 设计变更及合同价款的调整

施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，甲方应在变更前10天向乙方发出书面变更通知，否则，乙方有权拒绝变更。乙方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整乙方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，甲方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天自行生效，由此延误的工期相应顺延。

- 工程价款及结算

双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按下约定向乙方预付或支付工程款。合同金额：￥：                元（                     ）并开具相应   %的增值税专用发票（具体明细详见报价单）

付款方式：

- 合同签订后15日内甲方支付乙方合同总额的30%预付款        元（大写人民币：      ），乙方开具全额的增值税专用发票。

- 工程完工后，经甲方验收合格15日内，甲方支付乙方合同总额的65%进度款        元（大写人民币：      ）。

- 本工程质保期为1年，质保期限为：    年     月     日至      年   月   日，质保期限满1年后第15个工作日内，甲方支付乙方合同总额的5%质保金        元（大写人民币：      ）。

4、本项目质量保证期  壹 年，执行国家有关规定。

- 材料设备的供应

甲方、乙方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

- 争议

甲方、乙方双方争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

第一种争议解决方式：向              /               仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：向        北京市朝阳区          人民法院起诉。

双方约定按第   2    种争议解决方式解决。

- 违约

甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决。

2、本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签订《补充协议》，经双方单位盖章之日生效。

3、本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方（章）                           乙方 （章）

日期：2024.8.                        日期：2024.8.

附件一

廉政合同

为抓好采购供应中的党风廉政建设，规范、约束双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行北京安徽大厦有限公司低压断路器及直流屏改造项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备采购、服务等。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方一单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货/服务合同履行完毕后止。

6.本合同作为北京安徽大厦有限公司低压断路器及直流屏改造项目合同的附件，与其具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7. 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

或其授权的代理人：                    或其授权的代理人：

2024年8月   日                       2024年8月  日

附件二

详见附件

第五章  报价清单

一、报价要求：应按比选人提供的报价清单进行填报，不得进行修改，否则视为无效报价。具体技术及报价要求详见比选文件和报价清单。

二、报价清单：另附

第六章参选文件格式（双信封）

北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目

参选文件

比选编号：【         】

参选人：（盖单位章）

参选文件内容：商务及技术文件

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

### 目录

一、参选函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、承诺书

四、资格证明材料

五、参选文件认为需要说明的其他资料

六、近年类似业绩情况

### 一、参选函

（比选人名称）：【】

- 我方己仔细研究了（北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目）比选文件的全部内容，愿意以服务期及质量满足比选文件规定的各项要求，按合同约定实施和完成。

- 我方承诺有效期自参选截止之日算起10日历天，在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

- 我方承诺本次比选所提供的材料均真实有效，如有弄虚作假我方同意比选人不予退还参选保证金。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：     职务：       系（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人：（盖单位公章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

（二）授权委托书

本人（姓名）系    （参选人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

附：代理人身份证复印件

三、承诺书

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消参选资格、记入信用档案、取消中标资格、没收参选保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给比选人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

参选人名称（单位公章）：

年     月     日

- 资格证明资料

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 职务 |  | 电子 邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

### 五、参选文件认为需要说明的资料

（参选保证金转账凭证、基本账户开户许可证或开户基本信息等其它参选人认为需要说明的资料）

六、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：合同关键页扫描件。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年      月       日

北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目

参选文件

比选编号：【       】

参选人：（盖单位章）

参选文件内容：报价文件

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

### 目录

- 参选函

二、报价清单

三、参选文件认为需要说明的其他资料

### 一、参选函

（比选人名称）：

1．我方己仔细研究了（北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目）比选文件的全部内容（包括报价清单及比选文件中所述的各种因素），愿意以人民币（大写）【   】（￥【   】）参选总报价（或根据比选文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为【  %】，按合同约定实施和完成乙方工作。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月     日

二、报价清单

清单报价书封面

北京安徽大厦低压断路器及直流屏改造项目

清单报价表

参选人:                          (盖单位章)

法定代表人:                      (签字或盖章)

编制时间：

报价清单详见附件一

三、参选文件认为需要说明的其他资料