高速·时代御府项目维修维保工程

比 选 文 件

（比选编号：B-GD2325-D2-01  /B-GD2425-D2-01）

比选人：安徽省高速地产集团肥西有限公司

合肥安之联置业有限公司

2025年9月5日

使用说明

一、比选人对比选文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省高速地产集团有限公司网站进行信息发布，比选人不再以其他方式通知，参选人应及时获取并回复，比选人不承担参选人未及时关注上述信息引发的任何责任。

二、参选人向比选人提出的澄清或疑问应通过比选人的通讯联系方式书面提交。

三、比选文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。

四、为节约成本，参选文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

五、自报名参选之日起，参选人应保证其提供的联系方式（电话、传真、邮箱）一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由参选人负责。

六、比选人对比选文件内容有最终解释权。

目录

第一章 比选公告

第二章 参选人须知附表

第三章 评审办法

第四章 合同主要条款

第五章 报价清单

第六章 图纸

第七章 技术标准和要求

第八章 参选文件格式

# 第一章比选公告

# （比选编号：B-GD2325-D2-01  /B-GD2425-D2-01)

1.比选项目

1.1工程名称：高速·时代御府项目维修维保工程

1.2比选人：安徽省高速地产集团肥西有限公司

合肥安之联置业有限公司

2.项目概况与比选范围

2.1比选类别：工程

2.2项目概况：本项目位于合肥市肥西县青龙路与灯塔路交叉口。高速·时代御府A1区、A2区地块总用地面积约214.8亩，总建筑面积约44.28万㎡，主要物业类型有高层住宅、洋房、沿街商业、地库等。

2.3建设地点：合肥市肥西县上派镇青龙路与灯塔路交口东南角。

2.4比选范围：高速·时代御府项目维修维保工程，包括但不限于A1区、A2区幕墙渗水维修；墙面、地坪空鼓维修；地下室渗水维修；卫生间渗水维修；下水管渗水维修；地库地坪维修等；具体内容详见比选文件及工程量清单。

2.5资金来源：自筹。

2.6工期：12个月。每单项或单次维修工期自采购人维修通知单下发之日起计算，具体完成时间以维修通知单要求为准。

3．参选人资格要求：

3.1参选人

3.1.1须是【经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照】；

3.1.2须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

3.1.3 近三年具有1个类似业绩；

3.2本项目不接受联合体参选；

3.3参选人按比选文件要求提供了无行贿犯罪承诺；

3.4单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加项目比选，违反规定的，相关参选均无效，以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准；

3.5在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）中被列入失信被执行人名单的，不得参加比选；

3.6 被安徽省高速地产集团列入黑名单且在期限范围内的参选人，不得参加比选，以http://www.gsdcgroup.com查询为准。

备注：（1）近三年：2022年 1月1日至今；

- 类似业绩指单项合同金额在30万元及以上的房建工程维修工程业绩；业绩证明材料需提供合同；业绩金额以合同为准（若为单价合同，则以合同中约定的总金额上限为准），业绩时间以合同签订时间为准，其他证明材料以签发落款时间为准。业绩合同中须反映房建工程维修工作内容，否则不予认可。

- （3）关联关系：指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

4．比选文件的获取

4.1凡有意参选者，请点击本页面下方的“下载附件”自行下载比选文件等相关资料，如对比选文件等有疑问的可以将疑问发至邮箱94385489@qq.com ，比选人如对本次比选有澄清答疑将在本网站澄清答疑页面进行发布，请参选人随时关注。

5．参选文件的递交

5.1参选文件递交的截止时间：2025年9月12日上午10:00

5.2参选文件递交的地点：合肥市肥西县上派镇青龙路与潭冲路交口向南500米高速时代御府营销中心二楼第一会议室。

- 发布公告的媒介

本次比选公告及澄清答疑在安徽省高速地产集团有限公司网www.gsdcgroup.com发布。

7．联系方式

比选人：安徽省高速地产集团肥西有限公司/合肥安之联置业有限公司

地址：合肥市肥西县上派镇青龙路与潭冲路交口向南500米高速时代御府营销中心

联系人：李工

电话：0551-69010952/19056853952

第二章 参选人须知附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 安徽省高速地产集团肥西有限公司 合肥安之联置业有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 高速·时代御府项目维修维保工程 |
| 3 | 建设地点 | 合肥市肥西县上派镇青龙路与灯塔路交口东南角 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 比选范围 | 高速·时代御府项目维修维保工程，包括但不限于A1区、A2区幕墙渗水维修；墙面、地坪空鼓维修；地下室渗水维修；卫生间渗水维修；下水管渗水维修；具体内容详见比选文件及工程量清单。 |
| 6 | 工期 | 12个月。每单项或单次维修工期自采购人维修通知单下发之日起计算，具体完成时间以维修通知单要求为准。 |
| 7 | 质量要求 | 合格。 |
| 8 | 参选人资质条件、能力及信用 | 资质条件：见公告要求。 业绩要求：见公告要求。 信用要求：见公告要求。 |
| 9 | 参选人不得存在的情形 | 参选人不得存在下列情形之一： 参选人不得存在下列情形之一： （1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本比选项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； （3）为本比选项目的监理人； （4）为本比选项目的代建人； （5）为本比选项目提供比选代理服务的； （6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的。 |
| 10 | 参选费用承担 | 参选人准备和参加比选活动发生的费用自理。 |
| 11 | 是否接受联合体参选 | 本次比选不接受联合体参选。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，参选人自行踏勘，费用自理。 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 偏差 | 不允许 |
| 15 | 参选有效期 | 自参选人提交参选文件截止之日起计算90天。 比选文件规定的参选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。 |
| 16 | 参选保证金 | 保证金的形式：银行转账。 按如下要求分别缴纳参选保证金：（需同时给两家比选人缴纳参选保证金） 开户名：安徽省高速地产集团肥西有限公司 开户银行：中国工商银行肥西支行 开户账号：1302004109200445602  缴纳金额：人民币2000元 开户名：合肥安之联置业有限公司 开户银行：工商银行肥西县支行 开户账号： 1302004109200566627 缴纳金额：人民币2000元 比选人最迟在与中选人签订合同后5日内，向未中选的参选人和中选人退还参选保证金。 参选人不按本章相关要求提交参选保证金的，其参选将被否决。有下列情形之一的，参选保证金将不予退还并归比选人所有： a中选人未在规定期限内签订合同； b中选人未在规定时间内提供履约担保； c中选人所提供的材料弄虚作假。 备注： 1、保证金的递交到账截止时间为：比选截止时间前。 2、保证金汇出帐户名称应与参选单位名称应完全一致。 汇款附言注明：高速·时代御府项目维修维保工程参选保证金 |
| 17 | 比选文件组成 | （1）比选公告；（2）参选人须知附表；（3）评审办法；（4）合同主要条款；（5）报价清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）参选文件格式；（9）比选文件规定的其他材料。根据本章相关条款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。 |
| 18 | 参选报价要求 | 【按照比选文件要求报价】 |
| 19 | 评选价的计算方法 | 比选时增值税税率不一致的，评选时按不含增值税报价进行评选。参选人应在参选文件中提供已开具过的增值税专用发票复印件供比选人核对税率。 |
| 20 | 参选文件组成 | （1）参选函（2）法定代表人身份证明及授权委托书（3）参选保证金4）报价清单（5）资格证明材料（6）项目管理机构（7）施工组织设计（8）其他 |
| 21 | 参选文件份数 | 正本： 1份 副本：1份 电子文档：1份 |
| 22 | 参选文件编写要求 | （1）参选文件应当对比选文件有关工期、参选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。（2）参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）参选文件正本一份，副本份数见参选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 23 | 参选文件装订要求 | 1、参选文件正本与副本可以包装在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖参选人单位公章； 2、参选文件电子版放入参选文件密封袋； 3、如果参选文件没有按规定装订、分装、加写标记和密封，比选人不承担提前开封的责任，没有按规定装订、分装、加写标记和密封参选文件拒绝接受。 |
| 24 | 封套上写明 | 比选人名称：高速·时代御府项目维修维保工程参选文件。在2025年 9月12日10时前不得开启。 |
| 25 | 是否退还参选文件 | 否 |
| 26 | 参选文件递交 | 参选文件递交截止时间：2025年 9月 12日10时00分 递交参选文件地点：合肥市肥西县上派镇青龙路与潭冲路交口向南500米高速时代御府营销中心二楼第一会议室 参选人应在参选截止时间前递交参选文件。逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。 |
| 27 | 是否进行评审结果 公示 | 是，评审结果公示将在安徽省高速地产集团有限公司网站（http:// www.gsdcgroup.com/）公示。 |
| 28 | 是否提交履约担保 | 是，履约担保形式：银行保函或现金形式，银行履约保函格式见附件。 中选通知书发出之日起 30 日之内，合同签订前，中选人向比选人提交金额为签约合同价 5 %的履约担保，中选人逾期未提交履约担保的，比选人有权取消其中选资格并不予退还其参选保证金。 |
| 29 | 有效参选不足3个的情况 | 如通过初步评审的有效参选人不足3个，评审小组应当对有效参选是否仍具有竞争性进行评审。仅剩一家，项目流选，剩余2家时，评审小组一致认为有效参选仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，评审小组对有效参选是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部参选。 |
| 30 | 合同协议书签订 | 中选人于中选通知书发出之日起30个日历天内按照比选文件与比选人订立书面合同。中选人未按要求签订合同的，或者中选后要求提高价格、增设合同权力、降低或免除合同义务等改变合同实质性条款的，比选人有权取消中选人中选资格，并选择排名靠后一名的参选人签约或重新比选。由此造成损失（二次比选费用、人员工资、诉讼费、保全费、公证费、律师费、车旅费、食宿费等），全部由被取消资格的中选人承担。 |
| 31 | 控制价 | 本项目含税控制价金额为478000元，其中增值税税率为9%，本项目不含税控制价金额为438532.11元。 |
| 32 | 施工水电费 | 无 |
| 33 | 总包管理及配合费 | 无 |
| 34 | 本专业工程与总包工程范围界定 | 无 |
| 35 | 比选人需补充的其他内容 | 1.工程所需材料设备均由中选人自行采购，因中选人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中选人承担所造成的一切损失； 2.本工程质量标准为合格，施工质量达到国家及行业相关规范要求，满足移交管理要求，满足比选人验收要求，质保期非防水工程2年，防水工程5年，外墙保温5年，自工程验收合格并移交给比选人之日起计； 3.工期根据各维修项目不同视具体情况而定，具体进场时间及工期以比选人书面通知为准。 4.参选人应充分踏勘现场，了解现场情况，保证工程总进度要求。本合同采用按实结算的方式，所报单价中应包括完成该工程项目的人工费、材料费（含全部主辅材料）及损耗、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金及检测验收、维保、施工水电费、成品保护费、垂直运输、完工垃圾清运费等一切可能发生的费用，固定全费用综合单价包干。施工中若发现进度、质量、工期、安全等方面严重影响工程情况，比选人保留根据项目建设情况进行工程内容及工程量调整的权利。 5.本工程为高速时代御府A1、A2两个区块比选，参选报价时需分别报价。后期中选人须按比选人要求分别与两个比选人提交履约担保、签订合同，结算、付款、发票等事宜按各自合同执行，中选人不得有异议。 6.参选人应在比选人指定的安徽省高速地产集团有限公司/安徽安联高速公路有限公司下属的子公司，购买该公司开发的住宅、商业、写字楼、车位等物业。销售价格见该公司销售现场价格公示（销售价以备案价为准），享受案场正常折扣优惠，最终价格以该公司与购买人签订的《商品房买卖合同》约定为准，且购买货值的总价款不低于竣工结算金额的15％。购买人可为参选人或其指定的购买人。参选人或其指定的购买人应在本合同签订后6个月内完成所购房屋的首付款支付及签约工作，剩余购房款项未付清前，本工程完工已满足工程款支付条件的，与剩余未付购房款对应数额的工程款由比选人暂扣至房款付清时止比选人不承担任何责任，也不视为逾期付款）。参选人不可撤销的委托比选人在支付给参选人的工程款中直接进行购房款扣除，并由比选人直接支付给收款单位，参选人对此无异议。 |

# 第三章评审办法

# （经评审的最低价法）

1.评审办法

1.1本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足2.1款规定要求的参选文件，按其参选报价由低到高的顺序推荐中选候选人。

2.评审程序

2.1参选文件评审：

2.1.1参选文件初步评审：评审标准见附表

附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 参选文件初步评审标准 | 参选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  | 参选文件格式 | 参选文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.参选函按比选文件规定填报了参选人名称、项目名称、澄清答疑编号（如有）、工期、税率、工程质量要求等实质性要求； b.参选文件组成齐全完整。 c.参选文件未附比选人不能接受的条件。 |
|  | 工期 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 授权代理人 | 提供法定代表人授权委托书原件 |
|  | 联合体 | 不接受联合体参选 |
|  | 工程质量 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 参选有效期 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 参选保证金 | 符合比选文件的相关规定 |
|  | 营业执照 | 须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，提供有效的营业执照。 |
|  | 资质证书 | 须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； |
|  | 参选人业绩 | 近三年来具有 1 个类似业绩 |
|  | 关联关系 | 单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加项目比选，违反规定的，相关参选均无效，以国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询为准。 |
|  | 无行贿犯罪承诺 | 参选人按比选文件要求提供了无行贿犯罪承诺 |
|  | 报价清单 | 只能有一个有效报价，未对“报价清单”内容、工程数量和项目排序进行修改和删减。 |
|  | 参选报价 | 评选价不超过不含税控制价的95%。 |
|  | 其他否决情形 | 1、不同参选人的参选文件异常一致； 2、不同参选人的参选报价呈规律性差异； 3、在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp）中被列入失信被执行人名单的，不得参加比选； 4、被安徽省高速地产集团列入黑名单且在期限范围内的参选人，以http://www.gsdcgroup.com查询为准。 5、违反法律法规及比选文件的其他要求。 |
| 参选文件不符合以上条件之一的，对该参选文件作否决其参选处理。 - 备注：同比选公告。 |  |  |

2.1.2参选文件详细评审

对通过初步评审的参选人的参选报价进行详细评审，如参选人的参选报价低于通过初步评审的参选人的参选报价算术平均值（Bi）的85%时 ，评审小组认定该参选人以异常低价参选，其参选将被否决。

2.2. 推荐中选候选人

评审小组对通过参选文件评审的参选人的参选报价按由低到高的顺序推荐2名中选候选人。参选报价相同时，以递交参选文件顺序靠前的优先。

- 评审结果

评审完成后，评审小组形成书面评审报告。

- 合同主要条款

# 高速·时代御府项目维修维保工程施工合同

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

- 1、工程名称：高速·时代御府项目维修维保工程

- 2、工程地点：合肥市肥西县上派镇青龙路与灯塔路交口东南角。

- 3、承包范围：高速·时代御府项目维修维保工程，包括但不限于A1区、A2区幕墙渗水维修；墙面、地坪空鼓维修；地下室渗水维修；卫生间渗水维修；下水管渗水维修；具体内容详见比选文件及工程量清单。

二、合同工期

总工期为12个月。每单项或单次维修工期自发包人维修通知单下发之日起计算，具体完成时间以维修通知单要求为准。

三、工程质量标准

工程质量符合合格标准。

四、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格等全包干方式。

五、合同组成文件

合同文件组成及解释顺序：1、本工程施工合同；2、工程量清单 ；3、国家及当地的标准。

六、合同价款

1、本合同含税总价款为：人民币（大写）        (¥    元)，其中：不含税价款为:人民币（大写）        (¥    元)，增值税税额为:人民币（大写）        (¥    元)，增值税税率为     %。

合同履行期间，增值税税率如遇国家统一税收政策调整，已开增值税专用发票部分的含税合同额不变，未开增值税专票部分保持不含税合同额固定不变，以未开增值税专用发票的不含税合同额为基数乘以（1+新增值税税率）作为未开增值税专票部分含税合同价款。

2、合同价格形式：单价合同。

3、合同价款中包含的风险范围：

（1）因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求，需要调整方案造成的费用；

（2）红线范围内（包括地上与地下）可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线、旧管井、绿植等）的破除清运、迁移改建费用；

（3）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用；

（4）发包人只提供临水、临电点位，由承包人自行考虑接驳；

（5）应对临时停水、停电，排水容量不能满足等防备处理措施；

风险费用的计算方法：承包人在投标/参选报价时已充分考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价款调整方法执行7.1条。

七、工程费用变更

本合同工程量为暂定工程量，采用按实结算的方式，清单单价包括完成该工程项目的人工费、材料费（含全部主辅材料）及损耗、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金及检测验收、维保、施工水电费、成品保护费、垂直运输、完工垃圾清运费等一切可能发生的费用，固定全费用综合单价包干。施工中若发现进度、质量、工期、安全等方面严重影响工程情况，发包人保留根据项目建设情况进行工程内容及工程量调整的权利。

1、估价原则：

（1）已标价清单中有适用于维修工程项目的，采用该项目的单价；

（2）已标价清单中没有适用但有类似于维修工程项目的，参照类似项目的单价；

（3）已标价清单中没有适用也没有类似于维修工程项目的，由承包人根据工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（如信息价格缺价的，可根据有合法依据的市场价格计入），报发包人审核确认后调整。

（4）对于信息价格没有的材料，如瓷砖等，由发包人、承包人、审计单位共同询价确定；

（5）对于难以计量的零星工程，可采用计日工或机械台班计取。

2、 变更估价程序

（1）现场签证

《现场签证单》需承包人、物业、审计单位、发包人（工程人员和造价人员）进行会签，明确签证的详细内容，若涉及隐蔽工程及其它事后不可复核的内容，必须附图片等资料证实。

- 承包人不执行发包人变更指令，或不按照发包人要求实施变更的，发包人有权委托其他单位进行施工，由此产生的费用及损失将直接从承包人应付工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延。

- 3、工程量清单错误的修正

- 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整 。

- 允许调整合同价格的工程量偏差范围：子项清单工程量误差按实调整。

- 4、市场价格波动引起的调整

- 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

八、合同价格计量与支付

半年维修结束，根据发包人、承包人、物业、审计单位四方签证工程量验收清单和承包人的报价清单，发包人审核出该阶段工程总价款，审核完成后发包人应在30个工作日内按该阶段工程款的80%进行支付，承包人应于每次付款前向发包人提出书面付款申请并提供与付款金额相等的且合法有效的增值税发票；如因承包人未及时提出书面付款申请或未提供合法有效的增值税发票，发包人的付款时间相应顺延，所造成的损失由承包人自行承担。

当年度维修结束，根据四方签证工程量验收清单和承包人的报价清单，经发包人委托的审计单位审核完成后，发包人应在30个工作日内，按本年度结算价款的97%进行支付。承包人应于付款前向发包人提出书面付款申请并提供100%合法有效的增值税发票；如因承包人未及时提出书面付款申请或未提供合法有效的增值税发票，发包人的付款时间相应顺延，所造成的损失由承包人自行承担。

该工程整体验收满两年、防水工程满五年、外墙保温满五年，承包人保修的项目无质量问题，发包人再无息支付该阶段工程款的3%余款。

九、竣工结算审核

1、本工程整体完工验收合格后28天内承包人提交完整的竣工结算资料给发包人，承包人在报送结算资料时应一次性报送齐全，逾期未报送或报送不齐全的，或承包人未在约定期限内核对完成的，均视为承包人放弃未报送部分及未核对部分的权利主张，发包人有权按自有资料办理结算，承包人对此无异议。

2、水电费结算方式

水电接驳点由发包人提供的，费用由承包人自行考虑解决

3、承包人报送的结算造价与审核后的结算造价偏差不能超过审定价的3%，超过审定价3%的，超过部分审计费由承包人支付，超额审计费计算式为{报送价-最终结算审定价×（1+3%）}×5%。超额审计费由发包人代扣并支付给审计单位，发票由审计单位开具给承包人。

十、发包人的权利义务

1、发包人委派    同志为驻工地代表，联系电话：   负责对接、协调、审批本合同范围内事项。需盖章的文件最终确定以发包人加盖公章为准 。

2、组织承包人进行图纸及资料会审。

3、委派驻工地现场代表，对承包人项目施工人员、工程进度、工程质量、机械设备、安全文明和工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理。施工过程中的设计变更、现场签证、设备和材料的验收、工程中间验收、竣工验收。

4、协调承包人施工中与其他专业工程施工方的配合。

5、审核核实承包人工程进度，按合同约定按时支付承包人工程款。

十一、承包人的权利义务

1、承包人委派     同志为驻工地代表/项目经理，联系电话：  。

2、办理本工程的验收手续并承担相关费用。

3、在工程施工过程中负责与相关部门协调、沟通并承担相关费用。

4、承包人未经发包人书面同意不得将承包工程转包、分包给第三方。

5、建立健全质量管理体系，严格按照设计和施工方案（图纸）、施工规范、操作工艺流程、技术要求施工，对不符合质量要求的负责返工修补至符合要求为止,做好自检和工序交接检查。

6、对所做工程和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。

7、自行承担施工过程中的意外事故或人身、财产损害责任，若由于承包人推卸责任，导致发包人不得不先行垫付赔偿费用，发包人有权从应付的工程款中直接扣抵垫付的相关费用。承包人履行本合同过程中造成己方、发包人或第三方人身、财产损害或者经济损失的，其责任全部由承包人承担并处理。

8、从开工之日起，直至工程竣工验收合格后将工程移交给发包人及使用单位止，承包人承担所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任。

9、承包人须按照安全生产的有关安全操作规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全操作制度，制定并执行相关工程的安全专项施工方案，对各类职工认真作好各级安全教育和安全技术交底。

10、施工期间遵守发包人及其上级单位的质量、进度、安全和文明施工等管理规定，服从发包人的管理和安排，积极配合其他专业工程的施工，否则承包人每违约一次向发包人支付500元人民币违约金；情节严重的发包人有权提前终止本合同，并将承包工程中尚未施工的部分另行分包给第三方，承包人不得拒绝或者阻挠第三方进场施工，待整体工程完工后再办理结算。承包人承担由于工期延误及配合不及时给发包人造成的一切经济损失及法律责任。

11、做好施工现场的成品保护工作，不得破坏现场其他在建及已完的专项工程、地下管线和邻近建筑物及构筑物，如有损坏应据实赔偿，同时承担由此给发包人和业主造成的一切经济损失和法律责任。

12、工程交付前承包人应清运建筑垃圾，场地清洁、平整、卫生达到发包人要求，该项费用已含在合同中，发包人不另行支付。承包人不及时清运垃圾的，发包人有权另行委托其他单位处理，发生费用可在当期工程进度款中扣除。

13、在合同保修期间，按国家有关规定和本合同约定履行工程质量保修义务，对属于承包人责任的工程质量问题，负责无偿修补，并承担因此给发包人及第三方造成的损失。

14、工程必须在合同约定工期内符合国家相关机构验收标准；否则，承包人必须在合同约定工期内无条件免费整改至符合国家相关机构验收标准。

15、履约担保

承包人是否提供履约担保：  是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保金额为合同价款的5%，形式为保函或现金。如遇工程延期，履约保函失效，承包人须重新提交延期保函。履约担保在竣工验收合格后60日内无息结算。

- 工程质量及其管理

- 1、承包人必须严格按照发包人确认的施工方案、施工组织设计及国家现行施工、验收规范、工程质量检验评定标准和技术要求组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到国家及行业的工程验收规范标准。

2、发包人在施工现场对工程实行全过程监理、检查，发现承包人施工不符合技术质量和安全生产要求的，有权通知承包人暂停、改正、返工直至合格，因此增加的费用及工期延误责任由承包人承担。

3、隐蔽工程隐蔽前承包人自检，自检合格后书面通知发包人及监理验收，如验收不合格，承包人在限定时间内整修、返工后重新验收，直至验收合格，整修、返工费用及由此引起的工期延误责任由承包人承担。

4、在进行与已交付工程有关联的部位施工前，承包人应向发包人提出书面联系单，经发包人同意后方可施工，否则，承包人按每次500元人民币向发包人支付违约金。

6、承包人采购的所有材料均应达到国家规范“合格”标准以上。凡由承包人采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。承包人在施工中存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件和设备，或者建筑材料、构件和设备与合同约定品牌不符或与投标文件/参选文件品牌参数不符，每发现一次或一处，承包人向发包人支付合同总金额1％/次的违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由承包人承担，同时承包人负责返工、修理达到合同约定标准。如承包人拒不整改，发包人有权委托其他单位进行整改，由此产生的相关费用及损失经发包人、造价咨询单位共同确认后，从承包人当期工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延，且承包人向发包人支付合同金额1％/次的违约金。对于无法整改的，发包人按其已完合格材料设备相应质量水平结算，且承包人向发包人支付合同暂定总金额1％/次的违约金。

7、如因承包人供应材料不能满足发包人要求，在双方协商不通的情况下发包人有权另行组织采购，所发生采购费加20%管理费后由发包人从承包人应付工程进度款中扣除。

十三、工程竣工验收

1、中间工程检验：发包人驻施工工地代表将不定期对施工中的各项工程进行检查验收，如发现不符合规范或降低材料、产品的质量等级的，承包人应予以返工更正，损失承包人自负，原定工期不予顺延。

2、验收时间：竣工后7个工作日内。

十四、保修

1、保修的内容和范围：承包人所施工范围内的内容。

2、保修期限：非防水工程2年，防水工程5年，外墙保温5年，自工程验收合格并移交给发包人之日起计；在质量保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

3、保修期内出现保修事项，承包人应在发包人通知时间内履行保修责任。逾期不履行保修义务或者修复不能满足发包人要求时，发包人有权聘请第三方修复，承包人承担违约责任及发包人支付给第三方的费用，发包人有权从承包人质保金中扣除。

十五、 违约责任

1、因承包人原因导致工期延误的，每迟延一日竣工的，向发包人支付合同暂定总金额1%/日的违约金，迟延达五日的，发包人有权解除合同，承包人需支付合同暂定总金额20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由承包人承担，且发包人有权另行委托其他单位施工，对应工程款、所产生的一切费用及损失由承包人承担。

2、承包人未按本合同其他约定履行的，承包人应向发包人支付合同暂定总金额5%/次的违约金。

3、本合同约定的违约金、赔偿金发包人有权从承包人工程款中直接扣除。

4、承包人应及时支付农民工工资。若承包人的施工工人对发包人产生不良影响的（如罢工、干扰施工或扣押、围攻、殴打发包人人员、滞留发包人办公场所或销售现场、上访、诉讼、仲裁等），承包人承担2万 元/次的违约金。

5、承包人将其承包的工程转包给他人的，或者违法分包的，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同暂定总价款20%的违约金并按照发包人的要求限期离场。

6、若政府相关部门或法院要求发包人以任何形式向施工工人垫付工资或费用，发包人有权向承包人收取相当于代垫金额20%的管理费。

十六、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

- 本合同经双方签字并盖章后生效，工程竣工验收合格，质保期满无质量问题，双方完全履行合同约定的责任义务后，本合同自行终止。

- 本合同壹式捌份，发包人执陆份，承包人执贰份，具有同等法律效力。

- 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 本合同中双方承诺提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）均真实有效。双方往来通知应被视为在下列条件下送达：

以快递递送的，为受送达人签收当日；受送达人拒签的为拒签当日。因一方提供的联系方式不准确或一方变更联系方式未提前3日书面通知另一方而导致无法送达的，另一方按本合同预留联系方式自投寄日后第五（5）日视为已经送达，因此产生的不利后果由其自行承担。双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

5、 承包人应在发包人指定的安徽省高速地产集团有限公司/安徽安联高速公路有限公司下属的子公司，购买该公司开发的住宅、商业、写字楼、车位等物业。销售价格见该公司销售现场价格公示（销售价以备案价为准），享受案场正常折扣优惠，最终价格以该公司与购买人签订的《商品房买卖合同》约定为准，且购买货值的总价款不低于竣工结算金额的15％。购买人可为承包人或其指定的购买人。承包人或其指定的购买人应在本合同签订后6个月内完成所购房屋的首付款支付及签约工作，剩余购房款项未付清前，本工程完工已满足工程款支付条件的，与剩余未付购房款对应数额的工程款由发包人暂扣至房款付清时止发包人不承担任何责任，也不视为逾期付款）。承包人不可撤销的委托发包人在支付给承包人的工程款中直接进行购房款扣除，并由发包人直接支付给收款单位，承包人对此无异议。

合同附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：履约担保

附件3：安全承诺书

附件4：廉洁合作协议

发包人：（盖章）                          承包人：（盖章）

地      址：                             地      址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电     话：                               电     话：

签订日期 ：                               签订日期 ：

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。具体质量保修范围及内容如下： 合同范围内所有施工内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期为非防水工程2年，防水工程5年，外墙保温5年。质量保修期自工程竣工验收合格并移交发包人之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格并移交发包人之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格并移交发包人之日起算。

质保金退还：工程竣工验收合格并移交发包人，非防水工程满2年，防水工程满5年，外墙保温满5年，且无质量问题且无违约情形后无息结算3%（若有扣除，以扣除之后的金额为基数）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起/ 天内派人保修（执行三方维保协议）。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

开户行：

帐号：

纳税人识别号：

签订日期：  年  月  日

承包人（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

开户行：

帐号：

纳税人识别号：

签订日期：   年  月  日

附件2 ：

见索即付履约保函

保函编号：

查询编码：

致：

鉴于        [承包人的名称]，地址：              （以下称“承包人”）已保证签署          （具体中标项目的位置和名称）合同（以下称“合同”），并按签署的合同履行，且贵司在上述拟签署的合同中，要求承包人通过经认可的银行向贵司提交合同规定金额的保证金，作为履行合同义务、责任的担保。

现本行同意为承包人出具见索即付履约保函，担保金额为人民币（大写）:          ，（小写）￥        元。

本行作为担保人，在此代表承包人向贵司确认：本行在履约担保金额范围内承担承包人合同履行过程中的全部责任，在贵司书面提出要求本行承担担保责任时，本行即无条件支付，也不要求贵司出具证明、说明背景或理由等材料。

本行放弃贵司应先向承包人要求赔偿上述金额，然后再向本行提出要求的权利。

本行同意，对贵司和承包人之间签定的合同条款的任何变动、补充及其他修改，都不免除本行按本保函应负的责任，上述变动、补充和修改无须通知本行。

本保函从保函开具且合同生效之日起生效，有效期最迟至    年    月    日止（填写说明：本有效期估算不早于计划竣工日期后的第365个日历日），在有效期内，本保函不可撤消。

若因本保函发生纠纷，协商不成时，任何一方可提交贵司所在地人民法院诉讼。

签字并盖章：

银行/金融机构名称：

地址：

日期：

附件3:    安全生产承诺书

为加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保障员工、客户的人身安全和健康，确保在安全状态下完成各项工作，根据安全生产等相关法律法规规定，本单位作出如下承诺：

1.认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

2.遵守各项安全生产管理规定与制度。

3.严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

4.甲方管理人员有权制止乙方人员违纪、违章作业，并按规定给予处罚；

5.加强施工和服务现场安全管理，做好危险源监控和日常安全检查工作，及时消除安全隐患；

6.组织制定施工和服务现场安全生产管理目标计划，及时分解、并落实相应责任人；

7.负责为本单位所有工作人员办理医疗及工伤等各项社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工和服务过程中如发生人身伤亡事故，由本单位承担全部责任；

8.对现场的各种行为完全负责，严格要求工作人员不得违章作业、冒险作业，不得疲劳作业，并按规定做好保护工作；

9.本单位保证施工和服务现场的安全生产投入，为施工或服务人员配备齐全合格有效的安全防护用具及劳动保护用品，不能满足安全施工和服务提供需要时，工作人员不得进入施工和服务现场；

10.本单位负责施工和服务区域、材料存放区域、库房的防火、防盗、人身安全等工作，并承担财产及未成品的保护责任；

11.本单位在施工或服务提供前，保证积极组织开展作业人员的岗前培训、班前教育及安全技术交底工作，介绍工作过程中有关安全的规章制度及要求，检查、督促本单位工作人员严格遵守、认真执行；

12.本单位在施工和服务提供期间所使用的各种设备以及工具等均应由本单位自备；

13.保证本单位特种作业人员经过培训考核，执行国家对特种作业人员培训考核的相关规定，经国家承认的培训机构培训合格后持证上岗，并按相关规定定期审证；

14.本单位在施工和服务提供过程中，保证做好现场设备设施的保护。如遇可能损坏设备设施的情况时，保证及时与贵单位和有关部门联系，采取保护措施；

15.本单位保证组织开展安全生产日常检查、巡查，及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施；

16.如因本单位或本单位工作人员给贵公司或第三方造成损失，由本单位负责向贵公司或第三方赔偿，贵公司有权直接从合同款中将相关损失赔偿款进行抵扣；

17.本单位施工和服务提供过程中，根据施工和服务内容，按照国家及行业相关管理规定，确定作业负责人、监护人和作业人员，并确保监护人员按照国家的相关规定取得有效的上岗证；

18.本单位保证不将施工工程和服务工作进行转包、分包，因本单位转包、分包导致的一切后果均由本单位承担；

19.施工和服务期间，本单位指派（本单位现场负责人：）负责本项目的有关安全生产工作，确保施工期间的各项工作在监控状态下予以安全实施和落实；

20.本单位人员在施工和服务提供期间，造成伤亡、火灾、机械等事故（包括因本单位责任造成贵公司或第三方人员伤亡、财产损失等），由本单位负责事故上报，并由本单位承担由此造成的一切损失和善后处理费用。

承诺方（签字盖章）：

法定代表人/委托代理人：

联系方式：

年   月    日

附件4：

廉洁合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于年月日签署了。为保障项目期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期完成工，甲乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉洁合作准则。

一、甲方责任

1．向乙方介绍本单位有关廉洁合作的各项制度和规定。

2．对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在合作期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉洁合作制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、乙方责任

1．应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方单位在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作执行情况的监督并进行配合。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在总价的基础上再让利5%，并对本方知情不报人员进行处罚。

6．如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

甲方：乙方：

日期：日期：

第五章 报价清单

一、报价要求：

详见比选文件及工程量清单等

- 图纸

无

第七章 技术标准和要求

依据相应图纸设计要求及现行行业验收标准和国家相关法律法规等。

第八章 参选文件格式

(项目名称）工程

参选文件

（比选编号：【】）

参选人：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

【 】年【】月【】日

### 目录

- 参选函

- 报价清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、承诺书

五、参选保证金

六、资格证明材料

七、项目管理机构

八、施工组织设计

九、参选文件认为需要说明的其他资料

### 一、参选函

安徽省高速地产集团肥西有限公司/合肥安之联置业有限公司  ：

- 我方己仔细研究了（项目名称）比选文件的全部内容（包括报价清单和施工图纸及比选文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以人民币（大写）【   】（￥【】）参选总报价（或根据比选文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为【  %】，工期响应比选文件要求并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量为   。

- 我方承诺有效期自参选截止之日算起90日历天，在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4. 我方承诺本次比选所提供的材料均真实有效，如有弄虚作假我方同意比选人不予退还参选保证金。

5．                                       （其他补充说明）。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月  日

二、报价清单

清单报价书封面

（项目名称）工程

清单报价表

参选人: (盖单位章)

法定代表人: (签字或盖章)

审核人：(签字)

编制人：(签字)

编制时间：

响 应 总 价

建设单位：

工程名称：

参选总价：（大写）

（小写）

| 参选人: |  | (单位盖章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人: |  | (签字或盖章) |
| 编制时间: |  |  |

- 汇总表

- 维修工程报价清单

### 三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：【 】年【】月【】日

经营期限：

姓名：  ：年龄：  ： 系（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人：（盖单位公章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件

（二）授权委托书

本人（  姓名  ）系（  参选人名称  ）的法定代表人，现委托（  姓名  ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（    项目名称   ）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

参选人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

附：代理人身份证复印件

四、承诺书

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消参选资格、记入信用档案、取消中选资格、没收参选保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给比选人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

参选人名称（签章）：

年月日

### 五、参选保证金

（采用电汇（转账），参选人在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。）

六、资格证明资料

（一）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述（包含承建项目的建筑面积） |  |
| 备注 |  |

备注：类似项目根据评审办法要求自行填写，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 七、项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 管理人员(如下所列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员(如下所列) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

### 八、施工组织设计

九、参选文件认为需要说明的其他资料

1、营业执照

2.增值税专用发票复印件

3.（如营业执照复印件、资质证书复印件、业绩合同复印件、国家企业信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询截图等加盖公章）

4.参选人认为需要说明的其他资料